ECO – Proyecto Escolar

Documento de Testing

Integrantes:
• Altamira
• Cortez
• Fernández

Captura Planilla Testing realizada con el proyecto “Body Ball”– Proyecto ECO

Este documento reúne algunos de los errores detectados durante el desarrollo de ECO, tanto en su etapa móvil (Expo) como en su versión web final.

1. Error principal de enfoque inicial: intento de desarrollo como APK

Al inicio del proyecto intentamos construir ECO como una aplicación móvil nativa en formato APK. Esto generó múltiples problemas:

• Cada cambio exigía recompilar el proyecto.

• La vista previa era muy limitada y lenta.

• La app dependía de Expo Go, pero surgieron errores de compatibilidad entre versiones.

• Aparecieron conflictos entre SDKs (Expo SDK 53 vs 54) impidiendo probar correctamente la app.

Solución final:

• Se decidió abandonar el formato APK.

• Se migró todo el flujo hacia versión web, donde:

– Las vistas se pueden probar de inmediato.

– No existe dependencia de Expo Go.

– La compatibilidad se volvió total en PC y celulares.

Este cambio fue fundamental para garantizar la estabilidad del proyecto.

2. Firebase: Autenticación y Base de Datos (Información Relevante)

Se mantienen únicamente los errores realmente experimentados y confirmados. Se omiten todos los relacionados al perfil, ya que esa función finalmente se eliminó del proyecto.

2.1 Problemas al iniciar sesión

El inicio de sesión no funcionaba correctamente en algunos momentos del desarrollo web.

Causa:

• Redirecciones incorrectas.

• Manejo incorrecto de estados de usuario.

Solución:

• Limpieza del archivo firebase.js.

• Redirección correcta a menu.html.

• Corrección del manejo de errores.

3. Registro de Usuarios en la Web

3.1 Registro incompleto

Problema:

• El registro no guardaba correctamente estados de usuario.

Solución:

• Guardado en localStorage para controlar: ecoUserLogged, ecoAnonimo y usuarioEmail.

3.2 Registro no actualizaba el menú

Solución:

• Actualización inmediata de los estados tras registrar.

• Redirección rápida al menú.

4. Menú, Navegación y Estados de Usuario

4.1 Menú mostraba botones incorrectos

Problema:

• Aun con sesión activa, se seguían viendo “Iniciar sesión / Registrarse”.

Solución:

• Unificación de lectura de estados.

• Si ecoUserLogged = true → se muestra solo el icono de usuario.

• Si ecoAnonimo = true → se muestran opciones específicas.

4.2 Menú descentrado en escritorio

Solución:

• Rediseño del header con CSS Grid.

4.3 Formularios incorrectos según usuario

Solución:

• Usuario logueado → formulario_p.html

• Usuario anónimo → formulario_a.html

5. Formularios Web: Público y Anónimo

5.1 No aparecían en paneles

Causa:

• Rutas equivocadas en Firestore.

Solución:

• Separación clara entre formulariosAnonimos y formulariosPublicos.

5.2 Mensajes de éxito que no se veían

Solución:

• Añadir popup antes de redirigir.

6. Errores de Interfaz (UI/UX)

6.1 Menú móvil visible en escritorio

Solución:

• Media queries correctas.

6.2 Iconos desalineados

Solución:

• Reestructuración con Flexbox.

6.3 Texto descentrado, imágenes mal posicionadas

Solución:

• Ajustes de márgenes y reglas responsive.

6.4 Herramientas ausentes

Solución:

• Reinserción de “Música ” en ambos menús.

7. Errores de Navegación

7.1 Botón Home no funcionaba

Solución:

• Asignar redirecciones específicas por página.

7.2 Transiciones bruscas

Solución:

• Animaciones suaves y coherentes en la experiencia web.

8. Conclusión general

Este registro describe muchos de los errores reales encontrados durante el desarrollo del proyecto ECO. No representa todos los errores del proceso, pero sí aquellos más importantes y recordados. Refleja la mejora continua y la decisión fundamental de migrar de APK a plataforma web para lograr estabilidad, compatibilidad y una experiencia fluida.